DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Propuesta de para CAPSTONE

Proyecto: LMM (Logistics Management Market)

Revisión: [01]

20 de agosto de 2026

Planificación y Especificación de Requisitos según estándares; IEEE 830, ISO9000 y PMI.

Contenido

2	Ficha del documento	2

3	Integrantes:	3

4	Visión del proyecto	4

4.1	Breve descripción del proyecto	4

4.2	Vincular el proyecto al perfil de egreso	4

4.3	Vincular el proyecto a las aspiraciones personales	4

5	Producto Mínimo Viable	5

5.1	Relato del PMV	5

5.2	Story Board del PMV	5

6	Épicas	6

6.1	Épica 001	6

6.1.1	Definición	6

6.1.2	Criterios de Aceptación	6

6.2	Épica 002	6

6.2.1	Definición	6

6.2.2	Criterios de Aceptación	6

7	Plan de Trabajo – Sobre Poker Planning	7

7.1	Dimensionamiento Épicas	7

7.2	Distribución en las semanas	7

# Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Modificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/08/2026 | 01 | Juan Castro | Creación inicial del documento |

Documento validado por las partes en fecha:

# Integrantes:

| Nombre Integrante del Equipo | Rol Definido |
| --- | --- |
| Juan Castro | Desarrollador Full-Stack / Único integrante |

# Visión del proyecto

## Breve descripción del proyecto

LMM es una aplicación móvil desarrollada en Flutter para que pequeños comerciantes, para que  gestionen su inventario de forma simple: escanean el código de barras de un producto con la cámara del teléfono, consultan o registran su precio y cantidad, y reciben alertas automáticas cuando el stock baja del umbral definido. Toda la información se sincroniza en la nube mediante Firebase (Authentication y Firestore) y queda disponible sin conexión gracias a una base de datos local SQLite, permitiendo acceder a los mismos productos desde distintos dispositivos.

## Vincular el proyecto al perfil de egreso

El proyecto se vincula directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática de Duoc UC, ya que integra el desarrollo de software móvil multiplataforma (Flutter/Dart), el diseño e implementación de bases de datos relacionales y no relacionales (SQLite y Firestore), la integración con servicios en la nube (Firebase Authentication, Google Cloud) y la aplicación de buenas prácticas de gestión de proyectos ágiles para levantar requisitos, planificar épicas y estimar el trabajo mediante Poker Planning.

## Vincular el proyecto a las aspiraciones personales

A nivel personal, este proyecto me permite profundizar en el desarrollo full-stack orientado a movilidad y nube, área en la que quiero especializarme al egresar. Además, busco aportar una solución concreta a un problema que observo en pequeños comercios de mi entorno —la falta de control de inventario— y construir un caso práctico que pueda mostrar en mi portafolio profesional.

# Producto Mínimo Viable

## Relato del PMV

Un dueño de almacén crea una cuenta en la app con su correo y contraseña. Al ingresar, escanea con la cámara el código de barras de un producto: si ya existe, ve su nombre, precio y stock actual; si no existe, lo registra ingresando nombre, precio, cantidad y umbral mínimo de alerta. Desde el listado de productos puede editar o eliminar cualquier ítem, y desde la pantalla de alertas revisa de un vistazo qué productos están con stock bajo o agotado. Toda esta información queda guardada localmente y se sincroniza automáticamente en la nube, por lo que si el usuario abre la app en otro dispositivo e inicia sesión, encuentra el mismo inventario actualizado.

## Story Board del PMV

1) Inicio de sesión / registro → 2) Pantalla principal (Escanear, Agregar producto, Ver productos, Alertas) → 3) Escaneo de código de barras con la cámara → 4) Detalle del producto encontrado o formulario para agregarlo → 5) Listado de productos con indicador visual de stock (verde/amarillo/rojo) → 6) Pantalla de alertas de stock bajo → 7) Sincronización automática en segundo plano con Firestore.

# Épicas

## Épica 001

### Definición

Como dueño de un almacén quiero crear una cuenta e iniciar sesión de forma segura para proteger el acceso a mis datos de inventario.

### Criterios de Aceptación

- El sistema permite registrarse con correo electrónico y contraseña (mínimo 6 caracteres).

- El sistema autentica al usuario mediante Firebase Authentication y mantiene la sesión iniciada.

- El usuario puede cerrar sesión desde el menú principal, con una confirmación previa.

## Épica 002

### Definición

Como dueño de un almacén quiero escanear el código de barras de un producto para buscarlo o registrarlo rápidamente sin digitar datos manualmente.

### Criterios de Aceptación

- La app detecta automáticamente códigos de barras (Code128, QR, EAN) usando la cámara del dispositivo.

- Si el producto ya existe, se muestran sus datos guardados; si no existe, se ofrece la opción de agregarlo.

- El usuario puede activar la linterna y alternar entre cámara frontal y trasera durante el escaneo.

## Épica 003

### Definición

Como dueño de un almacén quiero recibir alertas visuales cuando el stock de un producto sea bajo o se agote para reponerlo a tiempo y evitar quiebres de stock.

### Criterios de Aceptación

- Cada producto registra una cantidad actual y un umbral mínimo de alerta configurable.

- La lista de productos muestra un indicador visual de color (verde, amarillo, rojo) según el nivel de stock.

- Existe una pantalla de alertas que agrupa solo los productos con stock bajo o agotado, con un contador visible en el menú principal.

## Épica 004

### Definición

Como dueño de un negocio con más de un dispositivo quiero que mis productos se sincronicen automáticamente en la nube para acceder a la misma información desde cualquier equipo.

### Criterios de Aceptación

- Los productos creados o editados se guardan automáticamente en Firestore mientras el usuario está autenticado.

- Los datos quedan asociados al usuario mediante su UID y se sincronizan de forma bidireccional entre la nube y el dispositivo.

- La app mantiene una copia local en SQLite que permite seguir trabajando sin conexión a internet.

# Plan de Trabajo – Sobre Poker Planning

## Dimensionamiento Épicas

| Épica | Tamaño en PF |
| --- | --- |
| Épica 001 – Autenticación y cuenta de usuario | 5 |
| Épica 002 – Escaneo de código de barras y registro de productos | 8 |
| Épica 003 – Gestión de inventario y alertas de stock | 8 |
| Épica 004 – Sincronización en la nube | 13 |

## Distribución en las semanas

| Épica | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Épica 001 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Épica 002 |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Épica 003 |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Épica 004 |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |